附件2

乌海市深入推进“2个千亿级产业集群和5个超百亿级产业链群”

重点项目任务分工台账

| 序号 | 任务名称 | 牵头单位 | 重点项目 | 完成时间 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代煤化工产业集群 | 市工业和信息化局 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司500万吨焦化一体化项目 | 2023年底 | 乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司300万吨焦化一体化项目 | 2024年底 | 海南区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古君正化工有限责任公司300万吨焦化一体化项目 | 2024年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司300万吨焦化一体化项目 | 2024年底 | 海南区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古骏平焦化有限责任公司300万吨焦化一体化项目 | 2024年底 | 海勃湾区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
| 2 | 硅基新材料产业集群 | 市发展和改革委员会 | 内蒙古兴发科技有限公司40万吨有机硅单体及下游产品，配套建设年产30万吨离子膜烧碱项目，15万吨废盐酸综合利用项目 | 2024年底 | 乌达区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 乌海东晶新材料12.5万吨多晶硅配套15GW单晶、15GW切片、15GW电池、15GW组件光伏产业链项目 | 2025年底 | 海勃湾区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 协鑫东立硅材料年产20万吨颗粒硅及配套30万吨纳米硅项目一期 | 2024年底 | 乌达区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古恒业成有机硅有限公司二期30万吨有机硅，配套11.7万吨工业硅项目 | 2025年底 | 乌达区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 湖北兴发有限公司21万吨硅橡胶及10万吨硅树脂、10万吨密封胶、10万吨工业硅项目 | 2025年底 | 乌达区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 宜昌兴越新材料有限公司1.8万吨/年有机硅下游深加工项目 | 2024年底 | 乌达区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
| 3 | 精细化工产业链群 | 市工业和信息化局 | 内蒙古永太化学有限公司年产14000吨高级药中间体、农药中间体等精细化工产品项目 | 2024年底 | 乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古英莱新材料有限公司年产6000吨四氯苯酐等项目 | 2023年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古源宏精细化工有限公司四期年产1000吨氧氟沙星等项目 | 2024年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古中瑞药业股份有限公司乌海分公司医药原料药、中间体等精细化工项目 | 2023年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古益泽制药有限公司医药原料项目 | 2023年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古宜达化学科技有限公司医药原药及其中间体项目 | 2023年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古联群化工科技有限公司对氟苯甲酰氯等医药农药中间体项目 | 2023年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古新农基科技有限公司农药、农药中间体项目 | 2023年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
| 3 | 精细化工产业链群 | 市工业和信息化局 | 乌海市森洋环保科技有限公司1000吨/年丙二腈、3000吨/年原乙酸三甲酯、3000吨/年盐酸乙脒项目 | 2023年底 | 海南区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 乌海市绿邦环保科技有限公司农药中间体及原药1.5吨/年，13吨/年焦化硫废液集中资源化利用项目 | 2023年底 | 海南区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古德瑞生物科技有限责任公司农药原药项目 | 2024年底 | 乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古华程实业有限公司农药中间体项目 | 2024年底 | 乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古天成兴武化学有限公司阳离子染料及中间体项目 | 2024年底 | 乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 内蒙古科硕新材料科技有限公司2000吨农药中间体项目 | 2024年底 | 海南区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 中联化工2万吨聚偏氟乙烯（PVDF）、10万吨三氯氢硅项目 | 2025年底 | 海南区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
| 4 | 建材冶金产业链群 | 市发展和改革委员会 | 内蒙古赛思普科技有限公司生铁、60万吨氢基还原铁技改升级项目 | 2025年底 | 海勃湾区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司2x1200t/d 光伏玻璃原片生产线项目 | 2024年底 | 海勃湾区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司钢铝融合铝基新材料项目 | 2025年底 | 海勃湾区政府 | 市工业和信息化局、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
| 5 | 装备制造产业链群 | 市工业和信息化局 | 水发丰远公司年产10万吨风机轮毅铸造项目 | 2024年底 | 海勃湾区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 株洲中车时代“零碳”智能装备产业基地 | 2024年底 | 海勃湾区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 陕汽乌海专用汽车有限公司建设新能源重卡汽车项目 | 2025年底 | 海勃湾区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 智锂物联重卡换电装备制造相关项目 | 2025年底 | 海勃湾区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
|  |  |  | 乌海海易通银隆新能源汽车有限公司新能源工程机械与重卡、新能源充电桩、氢能源客车项目 | 2025年底 | 乌达区政府 | 市发展和改革委员会、能源局、自然资源局、生态环境局、水务局 |
| 6 | 现代能源产业链群 | 市能源局 | 乌海抽水蓄能电站项目 | 2023年底 取得阶段性 成效 | 海勃湾区政府 | 市发展和改革委员会、自然资源局 |
|  |  |  | 国轩工业园区绿色供电项目 | 2025年底 | 乌海高新技术产业开发区管理委员会 | 市发展和改革委员会、自然资源局 |
|  |  |  | 智矿全额自发自用项目 | 2024年底 | 海南区政府 | 市自然资源局、乌海供电公司 |
|  |  |  | 龙源东方希望园区绿电示范 项目 | 2025年底 | 海勃湾区政府 | 市发展和改革委员会、自然资源局 |
|  |  |  | 协鑫东立硅材料绿色供电项目 | 2025年底 | 乌达区政府 | 乌达区政府、市发展和改革委员会、自然资源局 |